ESTUDIO JURIDICO AIM

**Objetivo del proyecto:** Realización de una página Web, la cual sea un nexo de información e comunicación entre El Cliente y Los Abogados.

**Pasos del proyecto:**

1. Reunión con el cliente para delimitar por una parte si desea utilizar alguna plantilla pre-exitente o un diseño nuevo. En caso de este último, se armará un sketch que se imprimirá posteriormente en un wireframe a los fines de tener un diseño claro y preciso de la web a desarrollar.
2. Diseñado el wireframe, se le dará el visto al cliente a los fines de que precise algún cambio en el mismo o en por contrario dar marcha al proyecto.
3. Para el caso de que el cliente desee la incorporación del material multimedia, deberá proporcionarla al comienzo del proyecto, pudiendo suplantar las mismas con posterioridad, precisamente en la oportunidad previa a la entrega del mismo (70% de avance).

En el supuesto que debamos incorporar contenido multimedia, debe tenerse en cuenta los costos adicionales por este.

1. Avanzado el proyecto hasta un 70%, se dará vista previa del mismo, pudiendo solicitar algún cambio sustancial en los elementos multimedia como así en el diseño, sin implicar esto desvirtuar completamente el trabajo ya realizado.

No realizado ningún cambio, se procederá a terminar bajo los términos pactados, no pudiendo modificar contenido o diseño alguno sin costo adicional.

1. Finiquitado el proyecto, el cliente deberá proporcionar el dominio en conjunto con el servidor al cual se subirá. Proporcionado estos elementos, se procederá al hosting.
2. Subido al servidor, se testeará por el término de una semana a los fines de constatar cualquier bug que pueda ser detectado en su uso.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Descripción | Precio |
| **Desarrollo web** | Este proyecto contará con  tecnología html5, css3 y sass. Utilizando librerías gratuitas. | $200.000 |
| **Multimedia** | Modificaciones de material proporcionado por el cliente. | $15.000 |
| **Seo** | Seo básico , incorporación de palabras claves, optimización de imágenes, utilización de etiquetas semánticas, etc. | $7.000 |
| **Soporte** | 2 meses de soporte incluido | $20.000 |
| **Servidor y Dominio (12 meses)** | mantenimiento del servidor por un año | $60.000 |
| TOTAL |  | $302.000 |

El proyecto tiene un límite de entrega de 60 días.

El proyecto inicia en el momento que el cliente abona el 30% del valor total otorgado.

Pasados los 20 de inicio del proyecto se muestra una primera aproximación, en la cual se le permite hacer modificaciones sustanciales, debiendo abonar un 20%, conformando el 50% del trabajo en ese momento.

Transcurrido 20 días de la última presentación, se le mostrara el proyecto avanzado, el cual podrá ser modificado sutilmente hasta este punto, no pudiendo solicitar modificación alguna. En este momento, deberá abonar otro 20% del precio convenido, integrando un total del 70%.

Acaecido el plazo indicado de 60 días, se hará la entrega definitiva de la página web, debiendo el cliente abonar el 30% restante a los fines de integrar el 100% del precio convenido.

**Queda a cargo del cliente**

* Entrega del material multimedia/audiovisual, el cual no puede exceder el plazo de 10 días de confirmado el trabajo.
* En caso de no poseer, será a su cargo la incorporación de material fotográfico, video, ilustraciones, etc. Con la debida consulta de un diseñador.
* Proporcionar el dominio de la página web.
* Proporcionar un servidor a los fines de funcionabilidad de la página web.
* En caso de utilización de plantillas o temas Premium, su proporción.
* Toda utilización de licencias de software en caso de precisarlas.
* Dejando en claro que la ética del uso del código provisto, si bien es propiedad del cliente, **no así su plagio**.